Pelan & Panduan Pelaksanaan · Dokumen Terkawal

# Ujian Penerimaan Pengguna (UAT) & Ujian Penerimaan Muktamad (FAT)

Sistem Pelaporan Industri Perkilangan Kayu — eShuttle (EKBK). Merangkumi semua modul, aliran kerja, integrasi, pengendalian ralat, serta senarai penuh konfigurasi dan kredensial yang diperlukan oleh pasukan pengujian.

Disediakan olehMuhammad Faiz Abdullah

Tarikh2 Ogos 2026

Versi1.1

RujukanSKOP_KERJA_ESHUTTLE.md

Bahagian 01

## Objektif & Skop

### Objektif

- Mengesahkan semua modul dan proses bisnes berfungsi mengikut keperluan sebenar pengguna (IBK, PHD, JPN, IPJPSM/BPE, BPM).

- Mengesahkan aliran kerja hujung-ke-hujung: log masuk → pendaftaran → kelulusan → pengisian borang → semakan → kelulusan → pelaporan.

- Mengesahkan integrasi (e-mel, storan fail, eksport PDF/Excel, pangkalan data legasi) berfungsi dengan betul.

- Mengesahkan pengendalian ralat dan kes sempadan tidak menyebabkan kegagalan sistem atau kehilangan data.

- Mendokumentasikan semua kunci, kredensial dan nilai konfigurasi yang diperlukan supaya pasukan pengujian boleh menyediakan persekitaran ujian tanpa bergantung kepada pembangun asal.

### Skop Termasuk

- Log masuk, log keluar, pendaftaran (semua peranan), lupa/tukar kata laluan.

- Aliran penuh Borang A–E untuk Shuttle 3 (Kilang Papan), Shuttle 4 (Kilang Papan Lapis/Venir), Shuttle 5 (Kilang Kayu Kumai).

- Aliran kelulusan merentasi peranan: IBK → PHD → IPJPSM, dengan JPN sebagai peranan baca-sahaja.

- Semua modul data rujukan/pentadbiran (30+ modul CRUD).

- Modul Laporan (Excel/PDF) — data semasa (2021 dan selepas) dan data lama (mysql2, sebelum 2021).

- Pengumuman, Notifikasi Kilang, Mod Penyelenggaraan, Kunci Sistem/Panel Kawalan.

- Pengendalian ralat, kes sempadan, dan keselamatan asas (bukan pentest penuh).

### Skop Tidak Termasuk

- Ujian penembusan (penetration testing) formal — hanya semakan keselamatan asas disertakan (Bahagian 10).

- Ujian beban berskala penuh — hanya panduan asas (Bahagian 11), memandangkan pelayan pengeluaran adalah spesifikasi rendah/perkongsian.

- Ciri masa nyata (Pusher) — disahkan tidak dilaksanakan dalam kod (konfigurasi wujud tetapi kod Echo/Pusher dikomen sepenuhnya).

- Integrasi AWS S3 — konfigurasi wujud tetapi tiada kod memanggil storan S3; semua muat naik guna storan tempatan. Sahkan dengan EKBK sama ada dirancang untuk masa depan.

Bahagian 02

## Peranan & Tanggungjawab

| Peranan | Tanggungjawab |
| --- | --- |
| Pembangun/Kontraktor Muhammad Faiz Abdullah | Menyediakan persekitaran ujian, mendokumentasikan konfigurasi (Bahagian 4), membekalkan akaun ujian awal (Bahagian 5), menyokong semasa UAT |
| Pasukan Pengujian FAT | Pembangun + wakil teknikal EKBK — menjalankan ujian teknikal/integrasi/keselamatan asas di persekitaran staging sebelum UAT rasmi |
| Pasukan Pengujian UAT | Wakil sebenar setiap peranan (IBK, PHD, JPN, IPJPSM, BPM) — menjalankan kes ujian bisnes mengikut peranan sebenar mereka |
| Pemilik Sistem / Pentadbir IPJPSM | Memberi kelulusan akhir (sign-off), menentukan sama ada isu yang ditemui adalah penghalang atau boleh diterima |

Bahagian 03

## Prasyarat Persekitaran Pengujian

Nota konteks

Sistem eShuttle sudah dihoskan secara langsung (live) di pelayan yang diuruskan sepenuhnya oleh pembangun/kontraktor. Kod sumber (repositori Git projek ini) tidak diserahkan kepada EKBK dan bukan sebahagian daripada skop penyerahan UAT/FAT — ia kekal di pelayan/mesin pembangun sahaja. Pasukan pengujian EKBK tidak perlu memasang atau mengkonfigurasi pelayan sendiri; bahagian ini menerangkan komponen teknikal sistem (untuk makluman) dan pengesahan kesediaan yang perlu dibuat oleh pembangun sebelum UAT bermula.

### Keperluan Perisian (Rujukan — Diuruskan oleh Pembangun)

| Komponen | Versi/Keperluan |
| --- | --- |
| PHP | 7.3 atau 8.0 (mengikut composer.json) |
| MySQL/MariaDB | Dua (2) sambungan diperlukan — lihat di bawah |
| Composer | Versi terkini serasi PHP 7.3/8.0 |
| Node.js + NPM | Hanya jika kod front-end diubah; tidak wajib untuk UAT fungsian |
| wkhtmltopdf | Tidak lagi diperlukan secara lalai — enjin PDF laporan kini dompdf. Hanya perlu jika enjin ditukar semula kepada snappy |
| Symlink storan awam | php artisan storage:link — wajib, jika tidak gambar muat naik pendaftaran tidak dipaparkan |

### Pangkalan Data — Dua Sambungan Diperlukan

Sistem menggunakan dua sambungan MySQL berasingan: mysql (utama — semua data semasa) dan mysql2 (legasi — data laporan sejarah sebelum 2021, khusus modul Laporan bernombor 101–146/208/234/235/333). Kedua-dua sambungan mesti disediakan sebelum UAT modul Laporan bermula.

### Pengesahan Kesediaan Pelayan Sebelum UAT

Memandangkan sistem sudah live di pelayan sedia ada (bukan persekitaran baharu yang perlu dipasang dari kosong), langkah berikut adalah pengesahan kesediaan yang perlu dibuat oleh pembangun sebelum UAT/FAT bermula — bukan arahan yang perlu dijalankan oleh EKBK:

| # | Pengesahan | Tanggungjawab |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kod terkini (termasuk semua pembaikan didokumenkan dalam pelan ini — Bahagian 7) telah digunakan (deployed) ke pelayan | Pembangun |
| 2 | php artisan migrate dijalankan — tiada migrasi pangkalan data tertunggak | Pembangun |
| 3 | Nilai .env diisi lengkap mengikut Bahagian 4 (terutama MAIL_FROM_ADDRESS, LICENSE_SECRET, CONTROL_PANEL_TOKEN) | Pembangun |
| 4 | php artisan storage:link wujud — muat naik/gambar boleh dipaparkan | Pembangun |
| 5 | Cache lama dikosongkan selepas deploy terkini (ikut DEPLOY_ARTISAN_STEPS.md) | Pembangun |
| 6 | URL akses sistem dan kredensial akaun ujian (Bahagian 5) disediakan kepada pasukan pengujian EKBK | Pembangun |

Pertimbangan penting — data ujian bercampur data sebenar

Jika UAT/FAT dijalankan terus di atas pelayan pengeluaran (live) yang sama dengan data sebenar EKBK, tindakan ujian (pendaftaran kilang ujian, penghantaran borang ujian, dll.) akan mencipta rekod ujian bercampur dengan data sebenar. Disyorkan UAT/FAT dijalankan di salinan staging berasingan jika praktikal; jika tidak, pastikan semua data ujian dikenal pasti dengan jelas (cth prefix "UJIAN-") supaya mudah disemak dan dibersihkan selepas UAT selesai.

Amaran

JANGAN jalankan skrip pembetulan data (formc:*, daerah:fix-*, seeder Fix*Seeder) pada pelayan live tanpa membuat sandaran (backup) pangkalan data terlebih dahulu — skrip ini menulis terus ke data pengeluaran sebenar. Lihat Lampiran A.

Bahagian 04

## Senarai Konfigurasi & Kunci (.env) Diperlukan

Nota keselamatan penting

Dokumen ini sengaja tidak mengandungi sebarang nilai kredensial sebenar. Ruangan "Cara Memperoleh Nilai" menerangkan cara menjana/memperoleh nilai, bukan nilai sebenar. Kredensial sebenar mesti disalurkan kepada pasukan pengujian melalui saluran selamat (contoh: pengurus kata laluan berkongsi), berasingan daripada dokumen ini.

Nota pemilikan pelayan

Sistem dihoskan dan diuruskan sepenuhnya oleh pembangun/kontraktor (bukan di infrastruktur EKBK). Oleh itu, hampir semua kredensial peringkat pelayan/pangkalan data di bawah disediakan dan diuruskan oleh Pembangun sahaja — EKBK tidak perlu (dan tidak akan diberi) akses langsung kepada pelayan atau pangkalan data.

| Kunci .env | Tujuan | Cara Memperoleh Nilai | Disediakan Oleh | Sensitiviti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APP_KEY | Kunci penyulitan Laravel (sesi, kata laluan) | php artisan key:generate — jangan kongsi/guna semula merentasi persekitaran | Pembangun | Tinggi |
| APP_DEBUG | Papar surih ralat terperinci | Mesti false di staging/pengeluaran — amalan keselamatan standard | Pembangun | Tinggi |
| APP_URL | URL asas aplikasi | URL pelayan live/staging sebenar | Pembangun | Rendah |
| DB_HOST/PORT/DATABASE/USERNAME/PASSWORD | Sambungan DB utama | Diuruskan terus oleh pembangun (hosting sendiri) | Pembangun | Tinggi |
| DB_HOST2/PORT2/DATABASE2/USERNAME2/PASSWORD2 | Sambungan DB legasi (mysql2, data sebelum 2021) | Diuruskan terus oleh pembangun — wajib untuk UAT modul Laporan | Pembangun | Tinggi |
| LICENSE_SECRET | Rahsia HMAC kunci/buka kunci sistem | Jana nilai rawak panjang (php artisan key:generate --show) — berasingan daripada APP_KEY | Pembangun | Sangat Tinggi |
| CONTROL_PANEL_TOKEN | Token panel kawalan tanpa log masuk — wajib ditambah secara manual ke .env | Jana nilai rawak panjang serupa LICENSE_SECRET; simpan hanya dengan pembangun | Pembangun | Sangat Tinggi |
| MAIL_MAILER/HOST/PORT/USERNAME/PASSWORD/ENCRYPTION | Persediaan SMTP untuk semua e-mel sistem | Guna SMTP rasmi EKBK jika alamat e-mel EKBK mahu digunakan sebagai penghantar, atau SMTP pembangun — sahkan pilihan dengan EKBK | EKBK/Pembangun | Tinggi |
| MAIL_FROM_ADDRESS | Alamat penghantar — wajib diisi, bukan null (jika tidak, e-mel senyap gagal dihantar) | Alamat e-mel rasmi EKBK (untuk kredibiliti penghantar) | EKBK | Sederhana |
| AWS_ACCESS_KEY_ID dsb. | Konfigurasi S3 — disahkan tidak digunakan kod semasa | Boleh dibiar kosong; sahkan dengan EKBK sebelum diaktifkan | — | Rendah (tidak aktif) |
| PUSHER_APP_* | Konfigurasi masa nyata — disahkan tidak dilaksanakan | Boleh dibiar kosong | — | Rendah (tidak aktif) |
| SESSION_LIFETIME | Tempoh sesi log masuk (minit) | Lalai 120 minit; sahkan sesuai dengan polisi EKBK | Pembangun/EKBK | Rendah |

### Kredensial/Akses Tambahan Bukan-.env

| Item | Tujuan | Disediakan Oleh |
| --- | --- | --- |
| Akses SSH/panel hosting | Menjalankan arahan artisan, memuat naik kod | Pembangun sahaja — hosting diuruskan sendiri, EKBK tidak memerlukan/diberi akses ini |
| Akses phpMyAdmin/klien MySQL ke kedua-dua DB | Menyemak/membetulkan data semasa UAT | Pembangun — boleh disediakan sementara kepada wakil teknikal EKBK untuk FAT jika diperlukan |
| Akaun peti masuk e-mel ujian | Mengesahkan e-mel sistem benar-benar diterima | Pasukan Pengujian |

Bahagian 05

## Akaun Pengguna Ujian Diperlukan

### Akaun Terbenih (Selepas php artisan db:seed)

Kata laluan lalai untuk semua akaun terbenih ialah 1234567890 — wajib ditukar/dilumpuhkan sebelum sistem live, hanya sesuai untuk persekitaran ujian tertutup.

| Peranan | login_id | E-mel | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| IPJPSM (BPE) | 1 | ipjpsm@ekbk.com | Peranan pentadbir tertinggi |
| BPM | 10 | bpm@ekbk.com | Peranan BPM belum aktif digunakan buat masa ini — uji AUTH-10 dahulu untuk sahkan status semasa |
| JPN | 3 | jpn@ekbk.com | Ditetapkan Johor/Johor Selatan — tukar jika perlu uji negeri lain |
| PHD | 4 | phd@ekbk.com | Ditetapkan Johor/Johor Selatan — tukar jika perlu uji daerah lain |

Tiada akaun IBK terbenih — akaun IBK mesti dicipta melalui aliran pendaftaran sebenar (Bahagian 7.2) supaya aliran kelulusan penuh turut diuji.

### Akaun Tambahan Diperlukan Semasa UAT

Penting — rujuk 7.5a

Setiap pendaftaran IBK mencipta dua akaun serentak — akaun pemilik kilang (log masuk No. SSM) dan akaun peribadi (log masuk No. Kad Pengenalan). Sejak ciri "Sekatan Akaun Pemilik Kilang" ditambah, hanya akaun peribadi (No. KP) boleh mengisi/melihat borang — pasukan pengujian wajib ada akses kepada kedua-dua set kredensial bagi setiap kilang ujian.

| Akaun | Cara Mencipta | Bilangan |
| --- | --- | --- |
| IBK — Shuttle 3 (Kilang Papan) | Daftar melalui /pendaftaran → lulus kelulusan IPJPSM/PHD | ≥1 kilang (2 set kredensial: pemilik + peribadi) |
| IBK — Shuttle 4 (Papan Lapis/Venir) | Sama seperti atas, pilih shuttle 4 | ≥1 kilang (2 set kredensial) |
| IBK — Shuttle 5 (Kayu Kumai) | Sama seperti atas, pilih shuttle 5 | ≥1 kilang (2 set kredensial) |
| PHD tambahan (daerah lain) | Tambah oleh IPJPSM — maksimum 2 aktif setiap daerah | 1–2 |
| JPN tambahan (negeri lain) | Sama seperti atas — maksimum 2 aktif setiap negeri | 1–2 |

### Data Ujian Berkaitan Identiti

- Nombor Kad Pengenalan ujian: guna format sah (12 digit, tarikh lahir sah, kod negeri lahir sah) — boleh jana nombor fiksyen untuk data ujian. Jangan guna IC sebenar sesiapa.

- Nombor SSM ujian: format bebas, unik bagi setiap jenis shuttle (boleh sama nombor untuk jenis shuttle berbeza — dibenarkan sengaja).

Bahagian 06

## Data Rujukan (Master Data) Diperlukan

php artisan db:seed mengisi data rujukan berikut secara automatik — sahkan semuanya berjaya sebelum memulakan UAT modul borang.

| Data Rujukan | Seeder | Digunakan Oleh |
| --- | --- | --- |
| Pengguna asas | UserSeeder | Log masuk awal |
| Hak Milik Syarikat | HakMilikSyarikat | Borang pendaftaran kilang |
| Kewarganegaraan | Kewarganegaraan | Pendaftaran, laporan tenaga kerja |
| Taraf Sah Syarikat | TarafSahSyarikat | Pendaftaran kilang |
| Jenis Kayu Kumai | JenisKayuKumai | Borang C Shuttle 5 |
| Jenis Pembeli Shuttle 3/4 | JenisPembeliShuttle3/4 | Rekod jualan |
| Kategori Pekerja | KategoriPekerja | Laporan guna tenaga |
| Kumpulan Kayu & Spesies | KumpulanKayuKayan, Spesies | Kritikal — struktur Borang C (KKB/KKS/KKR/Kayu Lembut/Lain-Lain) bergantung sepenuhnya |
| Status Operasi | StatusOperasi | Status kilang |
| Tetapan Buffer | BufferSeeder | Kawalan tempoh pengisian borang |
| Negeri & Daerah | NegeriSeeder, Daerah | Pendaftaran, penetapan PHD/JPN, semua laporan |
| Kadar Pemulihan | RecoveryRateSeeder | Pengesahan hasil Borang C |

Perhatian

ShuttleSeeder dikomen keluar dalam DatabaseSeeder.php — tiada data kilang contoh terbenih. Semua rekod kilang ujian mesti dicipta melalui aliran pendaftaran sebenar (Bahagian 5), yang sebenarnya turut menguji aliran pendaftaran.

Bahagian 07

## Kes Ujian Mengikut Modul

Format: setiap kes ujian mempunyai ID, Peranan, Langkah, dan Hasil Dijangka. Tandakan Lulus/Gagal dan catat rujukan jika ada isu (templat log isu — Bahagian 13).

### 7.1 Log Masuk & Log Keluar

| ID | Peranan | Langkah | Hasil Dijangka | Keputusan (Lulus/Gagal/NA) | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTH-01 | Semua | Log masuk dengan login_id dan kata laluan sah | Berjaya, dialihkan ke papan pemuka mengikut peranan |  |  |
| AUTH-02 | Semua | Log masuk dengan login_id tidak wujud | Mesej: "ID Kilang atau Kad pengenalan tidak berdaftar" |  |  |
| AUTH-03 | Semua | Log masuk dengan kata laluan salah | Mesej: "Kata laluan tidak sah" |  |  |
| AUTH-04 | Semua | Log masuk dengan akaun status=0 | Mesej: "Akaun anda telah dinyahaktifkan..." |  |  |
| AUTH-05 | Semua | Log masuk berulang dengan kata laluan salah (5–6 kali) | Sekatan sementara (throttle) mengikut had lalai Laravel |  |  |
| AUTH-06 | IBK | Log masuk guna login_id format SSM/3 (satu garis miring) | Berjaya |  |  |
| AUTH-07 | IBK | Log masuk guna login_id format tidak sah (>1 garis miring) | Ditolak sebelum cuba log masuk |  |  |
| AUTH-08 | Semua | Log keluar | Sesi ditamatkan, akses semula halaman dalaman ditolak |  |  |
| AUTH-09 | Semua kecuali BPE | Log masuk semasa Mod Penyelenggaraan aktif | Dihalang (503), kecuali BPE |  |  |
| AUTH-10 | BPM | Log masuk sebagai BPM | Sahkan tingkah laku sebenar — peranan BPM belum aktif digunakan buat masa ini; laporkan sebarang ralat |  |  |

### 7.2 Pendaftaran Pengguna Baharu

#### 7.2.1 Pendaftaran IBK (Pemilik Kilang) — /register

| ID | Langkah | Hasil Dijangka | Keputusan (Lulus/Gagal/NA) | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REG-IBK-01 | Isi borang pendaftaran penuh & sah untuk Shuttle 3, hantar | Rekod Shuttle, PenggunaKilang, 2× User (kilang + peribadi) dicipta dengan is_approved=0; notifikasi ke semua IPJPSM |  |  |
| REG-IBK-02 | Ulang untuk Shuttle 4 dan Shuttle 5 | Sama seperti atas, mengikut jenis shuttle |  |  |
| REG-IBK-03 | Guna nombor SSM sama untuk 2 jenis shuttle berbeza | Dibenarkan — keunikan SSM adalah per jenis shuttle |  |  |
| REG-IBK-04 | Guna nombor SSM sama untuk shuttle jenis sama dua kali | Ditolak — mesej ralat keunikan |  |  |
| REG-IBK-05 | Guna e-mel sedia ada dalam mana-mana jadual berkaitan | Ditolak |  |  |
| REG-IBK-06 | Isi e-mel peribadi sama dengan e-mel kilang | Ditolak — medan e-mel mesti berbeza |  |  |
| REG-IBK-07 | Isi nombor IC format tidak sah (tarikh mustahil dsb.) | Ditolak |  |  |
| REG-IBK-08 | Isi nombor IC dengan digit semakan salah, format/tarikh sah | Sahkan diterima — reka bentuk semasa tidak menyemak digit semakan IC, ini keputusan reka bentuk yang telah disahkan |  |  |
| REG-IBK-09 | Tandakan alamat surat-menyurat sama dengan alamat kilang | Borang diterima tanpa perlu isi alamat kedua |  |  |
| REG-IBK-10 | Muat naik gambar IC, pasport, kad pekerja, sijil SSM, lesen kilang | Semua fail disimpan, boleh dilihat semula semasa semakan permohonan (7.3) |  |  |
| REG-IBK-11 | Semak simpanan e-mel (pastikan MAIL_FROM_ADDRESS diisi betul) | Notifikasi diterima oleh semua IPJPSM (dalam-aplikasi dan e-mel) |  |  |

#### 7.2.2 Pendaftaran PHD/JPN — /pendaftaran

| ID | Langkah | Hasil Dijangka | Keputusan (Lulus/Gagal/NA) | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REG-PHD-01 | Daftar akaun PHD baharu, daerah belum ada 2 pengguna aktif | Berjaya, is_approved_ipjpsm=0, kata laluan awal 1234567890 |  |  |
| REG-PHD-02 | Daftar akaun PHD ke-3 untuk daerah yang sudah ada 2 pengguna aktif | Ditolak — mesej had 2 pengguna aktif setiap PHD |  |  |
| REG-JPN-01 | Ulang untuk peranan JPN mengikut negeri | Had 2-per-negeri berkuat kuasa sama seperti PHD |  |  |

#### 7.2.3 Tambah Pengguna Terus oleh IPJPSM

| ID | Langkah | Hasil Dijangka | Keputusan (Lulus/Gagal/NA) | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REG-ADM-01 | IPJPSM tambah pengguna PHD/JPN/BPE/BPM terus | is_approved_ipjpsm=1 (terus diluluskan), kata laluan rawak 8-aksara dihantar melalui e-mel |  |  |
| REG-ADM-02 | Sahkan had 2-per-daerah/negeri turut berkuat kuasa di laluan ini | Ditolak jika melebihi had |  |  |

### 7.3 Kelulusan/Penolakan Permohonan Pendaftaran

| ID | Peranan | Langkah | Hasil Dijangka | Keputusan (Lulus/Gagal/NA) | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APP-01 | IPJPSM | Lihat senarai permohonan tertunggak | Senarai memaparkan semua permohonan IBK/PHD/JPN baharu |  |  |
| APP-02 | IPJPSM | Buka lampiran permohonan | Semua fail dimuat naik semasa pendaftaran dipaparkan betul |  |  |
| APP-03 | IPJPSM | Luluskan permohonan pengguna IBK | is_approved=true; kata laluan rawak dihantar e-mel; 12 Batch, 1 FormA, 4 FormB, 12 FormC, FormD/E berkaitan dicipta serentak untuk tahun semasa |  |  |
| APP-04 | IPJPSM | Selepas APP-03, log masuk dengan kata laluan diterima | Log masuk berjaya |  |  |
| APP-05 | IPJPSM | Semak papan pemuka pengguna baharu selepas APP-03 | Borang Jan–Dis tahun semasa kesemuanya wujud, termasuk bulan sebelum tarikh pendaftaran |  |  |
| APP-06 | IPJPSM/PHD | Luluskan permohonan kilang (Shuttle) berasingan | Status kilang bertukar aktif berasingan daripada status pengguna |  |  |
| APP-07 | IPJPSM | Tolak/padam permohonan pengguna | Rekod User dan Shuttle dipadam terus — sahkan tiada rekod anak yatim tertinggal pada FormA-E |  |  |
| APP-08 | PHD | Luluskan permohonan pengguna IBK melalui laluan PHD | Sama seperti APP-03 tetapi dari peringkat PHD |  |  |

### 7.4 Lupa Kata Laluan / Tukar Kata Laluan / Jana Kata Laluan oleh Admin

Dua laluan tersedia

(a) Laluan layan-diri "Terlupa Kata Laluan" (PWD-01–06), dan (b) laluan disyorkan: admin (IPJPSM/BPE) menjana kata laluan baharu terus untuk pengguna (PWD-07). Kedua-dua laluan wajib diuji.

| ID | Langkah | Hasil Dijangka | Keputusan (Lulus/Gagal/NA) | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PWD-01 | Guna "Terlupa Kata Laluan" dengan e-mel berdaftar | E-mel reset kata laluan diterima |  |  |
| PWD-02 | Guna "Terlupa Kata Laluan" dengan e-mel tidak berdaftar | Mesej sesuai tanpa mendedahkan e-mel wujud/tidak |  |  |
| PWD-03 | Ikuti pautan reset, tetapkan kata laluan baharu (≥8 aksara) | Kata laluan dikemas kini untuk semua akaun berkongsi e-mel tersebut |  |  |
| PWD-04 | Kes sempadan: e-mel dikongsi >1 akaun (cth kilang & peribadi) | Sahkan reset tidak tersasar mengemas kini akaun lain yang tidak dijangka |  |  |
| PWD-05 | Guna semula pautan reset yang sama selepas selesai digunakan | Ditolak (token sudah dipadam) |  |  |
| PWD-06 | Pengguna log masuk tukar kata laluan sendiri | Kata laluan lama diperlukan, kata laluan baharu berjaya disimpan |  |  |
| PWD-07 | IPJPSM/BPE klik butang "Jana Kata Laluan Baharu" (ikon kunci) pada senarai PHD, JPN, BPM, dan senarai IBK Shuttle 3/4/5, sahkan pada tetingkap pengesahan | Kata laluan pengguna digantikan dengan kata laluan rawak baharu; e-mel PasswordRegeneratedMail diterima; pengguna boleh log masuk dengan kata laluan baharu serta-merta |  |  |
| PWD-08 | Sahkan pengguna bukan-admin tidak boleh mencapai laluan ipjpsm.jana-kata-laluan secara terus | Ditolak/dialihkan (laluan dilindungi middleware auth+admin) |  |  |

### 7.5 Papan Pemuka (Dashboard) Mengikut Peranan

| ID | Peranan | Langkah | Hasil Dijangka | Keputusan (Lulus/Gagal/NA) | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DASH-01 | IBK | Log masuk, semak papan pemuka | Senarai tugasan borang tahun semasa dengan status betul |  |  |
| DASH-02 | PHD | Log masuk, semak papan pemuka | Kiraan tugasan untuk daerah ditetapkan sahaja |  |  |
| DASH-03 | JPN | Log masuk, semak papan pemuka | Paparan ikut negeri ditetapkan, akses baca sahaja |  |  |
| DASH-04 | IPJPSM | Log masuk, semak graf keseluruhan | Data merentasi semua negeri/kilang dipaparkan, graf dijana betul |  |  |
| DASH-05 | Semua | Sahkan kiraan papan pemuka sepadan bilangan sebenar dalam DB | Tiada percanggahan angka |  |  |

### 7.5a Sekatan Akaun Pemilik Kilang (Kilang Owner) — Ciri Baharu

Ciri baharu — disahkan dalam kod pada 2 Ogos 2026

Setiap kilang IBK mempunyai dua akaun: akaun pemilik kilang (log masuk No. SSM, pengguna_kilang_id kosong) dan satu atau lebih akaun pengguna peribadi (log masuk No. Kad Pengenalan, pengguna_kilang_id diisi). Peraturan bisnes baharu: akaun pemilik kilang (SSM) hanya boleh menguruskan pengguna — tidak lagi boleh mengisi/melihat borang secara terus. Hanya akaun peribadi (No. KP) boleh mengisi dan melihat borang.

Dikuatkuasakan pada dua peringkat: (a) middleware RestrictKilangOwner menyekat laluan Senarai/Form/View-Form Shuttle 3/4/5 di peringkat pelayan — cuba akses terus dialihkan ke Pengurusan Pengguna dengan mesej ralat; (b) papan pemuka dan ikon status borang dipaparkan dilumpuhkan (kelabu, tidak boleh klik) untuk akaun pemilik kilang.

| ID | Peranan | Langkah | Hasil Dijangka | Keputusan (Lulus/Gagal/NA) | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OWNER-01 | IBK (pemilik kilang, No. SSM) | Log masuk, semak papan pemuka | Kad navigasi Senarai A–E dipaparkan kelabu/pudar dan tidak boleh diklik |  |  |
| OWNER-02 | IBK (pemilik kilang) | Semak ikon status borang pada papan pemuka | Ikon dipaparkan tanpa pautan (imej sahaja) — tidak boleh diklik |  |  |
| OWNER-03 | IBK (pemilik kilang) | Cuba akses terus URL Senarai/List secara manual | Dialihkan ke Pengurusan Pengguna dengan mesej: "Akaun pemilik kilang (No. SSM) hanya boleh menguruskan pengguna. Sila hantar akaun pengguna (No. KP) untuk mengisi borang." |  |  |
| OWNER-04 | IBK (pemilik kilang) | Cuba akses terus URL isi borang secara manual | Sama seperti OWNER-03 — dialihkan dengan mesej sama |  |  |
| OWNER-05 | IBK (pemilik kilang) | Cuba akses terus URL lihat borang individu secara manual | Sama seperti OWNER-03 — dialihkan dengan mesej sama |  |  |
| OWNER-06 | IBK (pemilik kilang) | Sahkan masih boleh akses Pengurusan Pengguna untuk tambah akaun peribadi | Berjaya — laluan ini tidak disekat |  |  |
| OWNER-07 | IBK (peribadi, No. KP) | Ulang OWNER-01–05 dengan akaun peribadi | Semua kad/pautan/laluan berfungsi normal sepenuhnya — tiada sekatan |  |  |
| OWNER-08 | IBK (pemilik kilang) | Sahkan sekatan konsisten merentasi Shuttle 3, 4, dan 5 | Sekatan berfungsi sama rata untuk ketiga-tiga jenis shuttle |  |  |
| OWNER-09 | IBK (pemilik kilang) | Sahkan eksport PDF Senarai turut disekat | Dialihkan sama seperti OWNER-03 |  |  |

Kesan kepada kes ujian sedia ada: pastikan pengujian aliran borang penuh (7.6, FA-01 dst.) dijalankan menggunakan akaun peribadi (No. KP), bukan akaun pemilik kilang.

### 7.6 Aliran Pengisian Borang A–E (Shuttle 3/4/5)

Aliran ini adalah teras bisnes sistem — uji penuh untuk setiap jenis shuttle secara berasingan kerana setiap satu mempunyai kawalan dan borang berlainan. Rujuk juga Bahagian 7.5a — pengujian mengisi borang mesti menggunakan akaun peribadi (No. KP).

#### 7.6.1 Borang A (Tahunan)

| ID | Peranan | Langkah | Hasil Dijangka | Keputusan (Lulus/Gagal/NA) | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FA-01 | IBK | Isi Borang A dan hantar | Status Tidak Diisi → Sedang Diproses; batches.borang_a "0"→"1" |  |  |
| FA-02 | PHD | Semak, Sahkan | Status → Dihantar ke IPJPSM; borang_a → "2" |  |  |
| FA-03 | PHD | Semak, Tolak dengan ulasan wajib | Status → Tidak Lengkap; borang_a → "0"; IBK terima notifikasi/e-mel dengan ulasan PHD |  |  |
| FA-04 | IBK | Selepas FA-03, betulkan dan hantar semula | Status kembali Sedang Diproses, aliran berulang |  |  |
| FA-05 | IPJPSM | Semak dan luluskan (status akhir) | Borang A ditandakan lulus, PDF boleh dicetak (7.8) |  |  |
| FA-06 | IBK | Cuba akses Borang B/C/D sebelum A dihantar | Dihalang — A mesti diisi dahulu |  |  |

#### 7.6.2 Borang B (Suku Tahunan)

| ID | Peranan | Langkah | Hasil Dijangka | Keputusan (Lulus/Gagal/NA) | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FB-01 | IBK | Isi Borang B suku 1 selepas A lulus | Berjaya |  |  |
| FB-02 | IBK | Cuba isi suku 2 sebelum suku 1 dihantar | Dihalang mengikut urutan |  |  |
| FB-03 | PHD/IPJPSM | Ulang Sahkan/Tolak (FA-02–FA-04) setiap suku | Sama seperti Borang A |  |  |
| FB-04 | Semua | Sahkan tarikh buka/tutup suku (Q1 Mac–Apr, Q2 Jun–Jul, Q3 Sep–Okt, Q4 Dis) berfungsi mengikut jangkaan | Dokumen tingkah laku sebenar — sahkan logik "buka pada penghujung suku" ini betul mengikut keperluan bisnes sebenar bersama EKBK |  |  |

#### 7.6.3 Borang C (Bulanan — Kemasukan Bahan Kayu)

| ID | Peranan | Langkah | Hasil Dijangka | Keputusan (Lulus/Gagal/NA) | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FC-01 | IBK | Isi Borang C bulan 1, kategori KKB — data spesies, kuantiti | Data disimpan dalam KemasukanBahan, jumlah dikira betul |  |  |
| FC-02 | IBK | Ulang untuk KKS, KKR, Kayu Lembut, Lain-Lain | Semua 5 kategori berfungsi bebas |  |  |
| FC-03 | IBK | Isi kadar pemulihan di luar julat min/max ditetapkan | Ditolak/amaran pengesahan |  |  |
| FC-04 | IBK | Tandakan "Tiada Pengeluaran" untuk bulan tertentu | Baki stok dibawa ke bulan depan betul (bukan ditetapkan 0) |  |  |
| FC-05 | IBK | Cuba isi bulan 3 sebelum bulan 2 dihantar | Dihalang — pengisian mesti berurutan bulan-ke-bulan |  |  |
| FC-06 | IBK | Cuba isi bulan akan datang (belum sampai) | Dihalang |  |  |
| FC-07 | IBK | Isi Borang C untuk suku yang Borang B suku sebelumnya belum dihantar | Dihalang mengikut peraturan FormFlowService |  |  |
| FC-08 | PHD | Sahkan/Tolak dengan ulasan | Sama corak seperti Borang A |  |  |
| FC-09 | IBK/PHD | Kes regresi: PHD betulkan/tolak bulan lampau (cth bulan 3) selepas bulan 4–6 sudah diisi | Bulan 4–6 kekal boleh diakses — pembetulan bulan lampau tidak mengunci bulan yang sudah diisi kemudian |  |  |

#### 7.6.4 Borang D & E (Bulanan)

| ID | Peranan | Langkah | Hasil Dijangka | Keputusan (Lulus/Gagal/NA) | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FD-01 | IBK | Isi Borang D selepas Borang C bulan sama dihantar | Berjaya |  |  |
| FD-02 | IBK | Cuba isi D sebelum C bulan sama dihantar | Dihalang |  |  |
| FE-01 | IBK (Shuttle 4/5) | Isi Borang E selepas Borang D bulan sama diisi | Berjaya |  |  |
| FE-02 | IBK (Shuttle 3) | Sahkan Borang E tidak wujud untuk Shuttle 3 | Laluan/menu Borang E tiada (hanya Shuttle 4/5 ada Borang E) |  |  |

#### 7.6.5 Pakej Bulanan & "Hantar" Borong oleh PHD

| ID | Peranan | Langkah | Hasil Dijangka | Keputusan (Lulus/Gagal/NA) | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BATCH-01 | PHD | Lihat senarai pakej berstatus Sedang Diproses untuk daerah ditetapkan | Senarai tepat mengikut daerah_ids PHD |  |  |
| BATCH-02 | PHD | Klik "Hantar" untuk pakej yang lengkap (semua borong = "2") | Status pakej → Dihantar ke IPJPSM |  |  |
| BATCH-03 | PHD | Klik "Hantar" untuk pakej belum lengkap | Ditolak — mesej menyatakan borang mana (A/B/C/D/E) yang belum disahkan; status pakej kekal Sedang Diproses |  |  |
| BATCH-04 | PHD | Akses URL "Hantar" secara terus tanpa klik butang | Laluan hanya menerima POST — percubaan GET terus mengembalikan 405 Method Not Allowed |  |  |

#### 7.6.6 Kawalan Buffer (Tempoh Tangguh)

| ID | Peranan | Langkah | Hasil Dijangka | Keputusan (Lulus/Gagal/NA) | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUF-01 | IPJPSM | Semak tetapan buffer lalai — togol aktif OFF | Borang tidak ditutup automatik walaupun melepasi tarikh tutup |  |  |
| BUF-02 | IPJPSM | Aktifkan buffer, cuba isi borang melepasi tempoh dibenarkan | Borang ditutup mengikut tetapan buffer |  |  |
| BUF-03 | IPJPSM | Kemas kini buffer secara pukal (semua rekod) | Semua rekod buffer dikemas kini serentak |  |  |

### 7.7 Senarai Tugasan & Peranan JPN (Baca Sahaja)

| ID | Peranan | Langkah | Hasil Dijangka | Keputusan (Lulus/Gagal/NA) | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JPN-01 | JPN | Lihat status borang A–E merentasi kilang dalam negeri ditetapkan | Paparan tepat, tiada butang Sahkan/Tolak/Kemas kini |  |  |
| JPN-02 | JPN | Cuba akses URL kemas kini status secara terus | Ditolak/tiada laluan wujud untuk JPN |  |  |
| JPN-03 | JPN | Hantar peringatan e-mel kepada kilang belum bertindak | E-mel BorangTidakDiambilTindakanMail diterima kilang berkenaan |  |  |
| JPN-04 | JPN | Lihat notifikasi | Senarai notifikasi berkaitan negeri ditetapkan dipaparkan |  |  |

### 7.8 Cetak PDF Borang

| ID | Langkah | Hasil Dijangka | Keputusan (Lulus/Gagal/NA) | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PDF-01 | Cetak Borang A berstatus Dihantar ke IPJPSM/Lulus | PDF dijana dengan data lengkap dan format betul |  |  |
| PDF-02 | Cuba cetak Borang berstatus Tidak Diisi/Tidak Lengkap | Ditolak — "Borang [X] belum selesai untuk dicetak" |  |  |
| PDF-03 | Ulang PDF-01/02 untuk Borang B, C, D, E, dan Shuttle 3, 4, 5 | Konsisten merentasi semua jenis borang/shuttle |  |  |
| PDF-04 | Sahkan aksara Bahasa Malaysia dipaparkan betul dalam PDF | Tiada aksara rosak/kotak kosong |  |  |

### 7.9 Modul Data Rujukan/Pentadbiran (CRUD)

Semua modul berikut mengikut corak sama (kebanyakan Livewire dalam-halaman, beberapa CRUD kawalan klasik) — guna templat generik berikut untuk setiap modul dalam senarai.

- Lihat senarai entiti sedia ada — paparan/carian/penyusunan berfungsi.

- Tambah rekod baharu dengan data sah — berjaya, muncul dalam senarai.

- Tambah rekod dengan medan wajib kosong — ditolak dengan mesej pengesahan.

- Edit rekod sedia ada — perubahan disimpan dan dipaparkan semula betul.

- Padam rekod — sahkan kesan pada data yang bergantung kepadanya.

- Sahkan akses hanya IPJPSM/BPM — cuba sebagai IBK/PHD/JPN, sahkan ditolak. Turut sahkan laluan tidak boleh dicapai secara terus tanpa log masuk.

| Modul | Kesan Jika Rosak |
| --- | --- |
| Daerah | Salah pemetaan negeri/daerah pada semua borang dan laporan |
| Tetapan Buffer | Kawalan tempoh borang tidak berfungsi (7.6.6) |
| Kadar Pemulihan | Pengesahan hasil Borang C salah/tiada |
| Hak Milik Syarikat | Senarai pilihan salah semasa pendaftaran kilang |
| Jenis Pembeli Shuttle 3/4 | Rekod jualan tidak boleh dikategorikan |
| Jenis Kayu Kumai | Borang C Shuttle 5 tidak lengkap |
| Kategori Pekerja | Laporan guna tenaga tidak tepat |
| Kewarganegaraan | Pendaftaran & laporan tenaga kerja terjejas |
| Kumpulan Kayu | Kesan tertinggi — struktur keseluruhan Borang C bergantung terus |
| Spesies / Spesies Aktif | Senarai pilihan spesies semasa Borang C salah/hilang |
| Taraf Syarikat | Pendaftaran kilang terjejas |
| Pengurusan Pengguna | Kawalan akses pengguna keseluruhan sistem |

### 7.10 Pengumuman (Papan Pengumuman Berperingkat)

| ID | Peranan | Langkah | Hasil Dijangka | Keputusan (Lulus/Gagal/NA) | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANN-01 | IPJPSM | Cipta pengumuman baharu | Kelihatan kepada semua JPN |  |  |
| ANN-02 | JPN | Cipta pengumuman (ditapis mengikut negeri) | Kelihatan kepada PHD dalam negeri berkenaan sahaja |  |  |
| ANN-03 | PHD | Cipta pengumuman (ditapis mengikut daerah) | Kelihatan kepada IBK dalam daerah berkenaan sahaja |  |  |
| ANN-04 | Semua peringkat | Edit/padam pengumuman sendiri | Berfungsi; tidak boleh edit/padam pengumuman peringkat lain |  |  |

### 7.11 Notifikasi Kilang & Peringatan

| ID | Peranan | Langkah | Hasil Dijangka | Keputusan (Lulus/Gagal/NA) | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOTIF-01 | PHD | Lihat senarai kilang belum mengisi borang mengikut jenis shuttle | Senarai tepat berdasarkan status & tarikh buffer |  |  |
| NOTIF-02 | PHD | Hantar peringatan kepada satu kilang khusus | Notifikasi diterima (dalam-aplikasi + e-mel jika MAIL_FROM_ADDRESS diisi) |  |  |
| NOTIF-03 | Semua | Klik notifikasi dalam-aplikasi (loceng) | Ditanda dibaca, dialihkan ke laluan berkaitan |  |  |
| NOTIF-04 | Semua | Klik notifikasi dengan data route rosak/kosong | Mesej ralat mesra dipaparkan, bukan ralat sistem (500) |  |  |

### 7.12 Modul Laporan

Terdapat melebihi 300 kombinasi laluan laporan (nombor laporan × jenis shuttle × format eksport) — tidak praktikal diuji satu-persatu. Guna strategi persampelan: uji satu laporan mewakili setiap kumpulan untuk setiap jenis shuttle (3 kali ganda).

| Kumpulan Laporan | Nombor Contoh (Shuttle 3/4/5) | Apa Diuji |
| --- | --- | --- |
| Senarai kilang | 101/201/301 | Data kilang & carian ikut kategori pemilikan |
| Guna tenaga & pendapatan | 111/211/311 | Parameter julat suku tahun |
| Penggunaan kayu | 121/221/321 | Parameter bulan/tahun/kumpulan kayu |
| Pengeluaran | 131/231/331 | Parameter negeri/bulan/tahun/kumpulan/spesies (Shuttle 4 tambah pecahan ketebalan 234/235) |
| Jualan domestik | 141/241/341 | Parameter bulan/negeri/pembeli/tahun |

Untuk setiap laporan sampel di atas:

- Jana format Excel — sahkan fail dimuat turun, data dan jumlah/subtotal betul.

- Jana format PDF — sahkan eksport berfungsi.

- Jana laporan dengan tahun sebelum 2021 — sahkan capaian ke DB legasi (mysql2) berfungsi dan data konsisten dengan laporan tahun 2021 ke atas di sekitar sempadan tersebut.

- Jana laporan dengan parameter kosong/tiada data — sahkan paparan "tiada data" sesuai, bukan ralat sistem.

- Sahkan hanya IPJPSM/BPE boleh akses eksport laporan — sahkan ini memang keperluan bisnes sebenar, bukan kekurangan tidak disengajakan.

| ID | Langkah | Hasil Dijangka | Keputusan (Lulus/Gagal/NA) | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RPT-01 | IPJPSM buka halaman pemilihan laporan | Senarai tahun & spesies dipaparkan (gabungan data semasa + legasi) |  |  |
| RPT-02–06 | Jana 5 laporan sampel × 3 jenis shuttle | Rujuk langkah 1–5 di atas untuk setiap satu |  |  |
| RPT-07 | Uji laporan dengan nama spesies mengandungi aksara khas (tanda petik, "/") | Tiada ralat SQL/parameter |  |  |

### 7.13 Mod Penyelenggaraan

| ID | Peranan | Langkah | Hasil Dijangka | Keputusan (Lulus/Gagal/NA) | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAINT-01 | IPJPSM | Aktifkan mod penyelenggaraan dengan mesej & tempoh | Semua peranan lain (kecuali BPE) melihat halaman 503 dengan mesej ditetapkan |  |  |
| MAINT-02 | IPJPSM (BPE) | Semasa penyelenggaraan aktif, sahkan BPE masih boleh guna sistem | Tidak terjejas |  |  |
| MAINT-03 | Semua | Sahkan laluan login/logout/password masih boleh dicapai | Tidak disekat (dikecualikan sengaja) |  |  |
| MAINT-04 | Sistem | Biarkan end_date berlalu tanpa tindakan manual | is_active bertukar false automatik pada permintaan seterusnya (cache 60 saat) |  |  |
| MAINT-05 | IPJPSM | Nyahaktifkan penyelenggaraan secara manual sebelum end_date | Sistem kembali normal serta-merta untuk semua peranan |  |  |

### 7.14 Kunci Sistem / Panel Kawalan

Amaran

Ciri ini adalah suis kunci mati (kill switch) peringkat sistem — jangan sekali-kali uji langkah kunci pada persekitaran pengeluaran tanpa kelulusan eksplisit dan pelan pemulihan sedia. Uji hanya di persekitaran staging/ujian berasingan.

| ID | Langkah | Hasil Dijangka | Keputusan (Lulus/Gagal/NA) | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LIC-01 | php artisan license:status | Memaparkan status semasa (kunci kod vs kunci DB) dengan tepat |  |  |
| LIC-02 | php artisan license:lock --reason="Ujian FAT" | Sistem terkunci — semua pengguna (termasuk BPE) melihat halaman system-locked, tiada pengecualian |  |  |
| LIC-03 | Cuba log masuk sebagai BPE semasa terkunci | Mesti ditolak — berbeza daripada Mod Penyelenggaraan (yang mengecualikan BPE) |  |  |
| LIC-04 | Buka /system-locked, masukkan kunci sah (php artisan license:key) | Sistem terbuka semula |  |  |
| LIC-05 | Masukkan kunci salah berulang kali | Disekat mengikut had kadar; tidak terbuka |  |  |
| LIC-06 | Akses /system-control/{token} dengan token salah | 404 dipaparkan (bukan 403) — sengaja tidak mendedahkan kewujudan laluan |  |  |
| LIC-07 | Akses dengan token sah (CONTROL_PANEL_TOKEN) | Panel kawalan dipaparkan tanpa perlu log masuk |  |  |
| LIC-08 | Dari panel sah, kunci dan buka kunci sistem | Berfungsi tanpa perlu kunci HMAC berasingan |  |  |
| LIC-09 | Tukar app/license-lock.php 'locked' => true secara manual, muat naik semula | Sistem terkunci serta-merta walaupun config:cache telah dijalankan (fail dibaca terus) |  |  |
| LIC-10 | php artisan license:unlock --force semasa kunci kod (LIC-09) aktif | Sahkan tingkah laku sebenar — kunci kod mungkin hanya boleh dibuka melalui edit fail semula |  |  |

### 7.15 Log Audit

| ID | Langkah | Hasil Dijangka | Keputusan (Lulus/Gagal/NA) | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUDIT-01 | Buat perubahan pada User/FormA-D (cth kemas kini status) | Rekod audit dicipta — sahkan melalui pertanyaan DB terus, kerana tiada UI |  |  |
| AUDIT-02 | Sahkan dengan EKBK sama ada UI log audit dijangka wujud dalam skop semasa | Dokumenkan keputusan |  |  |

Bahagian 08

## Ujian Integrasi

| ID | Integrasi | Langkah | Hasil Dijangka | Keputusan (Lulus/Gagal/NA) | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INT-01 | E-mel (SMTP) | Cetuskan setiap jenis e-mel sistem (kelulusan, tolak borang, reset kata laluan, peringatan) | Semua e-mel diterima sebenar dengan kandungan/pautan betul (bukan hanya "tiada ralat dihantar") |  |  |
| INT-02 | E-mel — kes gagal senyap | Kosongkan MAIL_FROM_ADDRESS, cetuskan e-mel kelulusan | E-mel tidak dihantar tanpa ralat dipaparkan; pulihkan nilai selepas ujian |  |  |
| INT-03 | Storan Fail | Muat naik dokumen pendaftaran, sahkan boleh dipaparkan semula selepas storage:link | Fail boleh diakses melalui public/storage/... |  |  |
| INT-04 | Eksport Excel | Jana pelbagai laporan, buka fail dalam Excel/LibreOffice | Fail tidak rosak, format nombor/tarikh betul |  |  |
| INT-05 | Eksport PDF (Borang) | Cetak Borang A–E yang lulus | PDF dijana, boleh dibuka, kandungan lengkap |  |  |
| INT-06 | Eksport PDF (Laporan) | Jana laporan format PDF | Sahkan eksport berfungsi |  |  |
| INT-07 | DB Legasi (mysql2) | Jana laporan bagi tahun sebelum 2021 | Data legasi dipaparkan betul, sambungan mysql2 stabil |  |  |
| INT-08 | AWS S3 | Sahkan tiada fungsi bergantung S3 | Konfigurasi S3 boleh dibiar kosong tanpa kesan fungsi semasa |  |  |
| INT-09 | Pusher/Masa Nyata | Sahkan tiada ciri masa nyata aktif | Tiada isu jika PUSHER_APP_* dibiar kosong |  |  |

Bahagian 09

## Pengendalian Ralat & Kes Sempadan

| ID | Kategori | Langkah | Hasil Dijangka | Keputusan (Lulus/Gagal/NA) | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ERR-01 | Ralat umum | Cetuskan ralat tanpa dijangka dengan APP_DEBUG=false | Halaman ralat generik dipaparkan — bukan surih kod/laluan pelayan |  |  |
| ERR-02 | Ralat umum | Ulang ERR-01 dengan APP_DEBUG=true (persekitaran ujian tertutup sahaja) | Sahkan surih terperinci dipaparkan — mengesahkan APP_DEBUG mesti sentiasa false di pengeluaran |  |  |
| ERR-03 | Laluan tidak wujud | Akses URL rawak yang tidak wujud | Halaman 404 lalai Laravel (normal, bukan pepijat) |  |  |
| ERR-04 | Kebenaran | Pengguna cuba akses laluan peranan lain secara terus | Dialihkan semula ke halaman utama peranan sendiri |  |  |
| ERR-05 | Sesi tamat | Biarkan sesi tamat (>120 minit), cuba hantar borang | Dialihkan ke log masuk, data borang tidak hilang secara senyap |  |  |
| ERR-06 | Input tidak sah | Masukkan aksara skrip (contoh tag script) dalam medan teks bebas | Data disimpan sebagai teks biasa, tidak dilaksanakan apabila dipaparkan semula (semak XSS) |  |  |
| ERR-07 | Muat naik fail | Muat naik fail bukan-imej pada medan gambar IC/sijil | Ditolak dengan mesej jenis fail tidak sah |  |  |
| ERR-08 | Muat naik fail | Muat naik fail bersaiz melebihi had PHP | Ditolak dengan mesej sesuai, bukan ralat pelayan 500 |  |  |
| ERR-09 | Konkurensi | Dua PHD cuba "Sahkan" borang sama serentak (2 tab) | Tiada duplikasi/kerosakan data — status akhir konsisten |  |  |
| ERR-10 | Nilai angka | Masukkan nilai negatif/perpuluhan melampau pada medan kuantiti kayu | Ditolak/disekat pengesahan input |  |  |

Bahagian 10

## Ujian Keselamatan Asas

Sebahagian FAT, bukan pentest penuh. Untuk penilaian keselamatan menyeluruh sebelum sistem didedahkan kepada awam sebenar, cadangkan ujian penembusan formal berasingan.

| ID | Langkah | Hasil Dijangka | Keputusan (Lulus/Gagal/NA) | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEC-01 | Log keluar sepenuhnya, cuba akses terus URL pentadbiran (/admin/pengurusan-pengguna, /admin/senarai-phd, /admin/hak-milik-syarikat, /admin/daerah, dsb.) | Wajib dilaporkan sebagai isu kritikal jika boleh dicapai tanpa log masuk |  |  |
| SEC-02 | Log masuk sebagai IBK, ulang SEC-01 | Sahkan sekatan peranan turut berfungsi |  |  |
| SEC-03 | Tukar {id} pada URL lampiran permohonan secara manual | Sahkan kawalan akses berasaskan peranan mencukupi (semak IDOR) |  |  |
| SEC-04 | Sahkan APP_DEBUG=false pada .env staging/pengeluaran | Wajib — amalan keselamatan standard |  |  |
| SEC-05 | Sahkan LICENSE_SECRET dan CONTROL_PANEL_TOKEN nilai rawak unik | Wajib |  |  |
| SEC-06 | Cuba CSRF pada tindakan "Hantar" PHD — hantar permintaan GET terus tanpa melalui butang dalam aplikasi | Mesti gagal (405) — laluan hanya menerima POST dan dilindungi CSRF standard Laravel |  |  |
| SEC-07 | Sahkan kata laluan lalai akaun terbenih (1234567890) ditukar/dilumpuhkan | Wajib sebelum sistem dianggap sedia untuk pengeluaran sebenar |  |  |

Bahagian 11

## Ujian Prestasi Asas

Pelayan pengeluaran sistem ini adalah spesifikasi rendah/perkongsian. Ujian beban penuh di luar skop, tetapi sahkan asas berikut:

| ID | Langkah | Hasil Dijangka | Keputusan (Lulus/Gagal/NA) | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERF-01 | Muatkan papan pemuka IPJPSM dengan bilangan rekod sebenar | Masa muat munasabah (<5 saat), tiada ralat kehabisan memori |  |  |
| PERF-02 | Jana laporan Excel dengan julat data besar | Selesai tanpa ralat had masa/memori |  |  |
| PERF-03 | Log masuk serentak 5–10 pengguna semasa waktu puncak | Tiada kelambatan/ralat kunci pangkalan data |  |  |

Bahagian 12

## Kriteria Penerimaan

### Definisi Keterukan

| Tahap | Definisi | Contoh |
| --- | --- | --- |
| Kritikal | Menghalang penggunaan sistem/kehilangan data/pendedahan data sensitif | Capaian tanpa log masuk kepada fungsi pentadbir, kehilangan data borang |
| Major | Fungsi teras tidak berfungsi mengikut keperluan tetapi ada jalan pintas | Pakej borang tidak lengkap masih diterima, laporan salah kira |
| Minor | Kesan terhad, tidak menghalang kerja | Isu paparan/UI kecil, mesej ralat kurang jelas |
| Cadangan | Penambahbaikan, bukan pepijat | Penambahbaikan pengesahan input, ciri UI tambahan |

### Kriteria Lulus UAT/FAT

- Sifar isu Kritikal terbuka.

- Semua isu Major mempunyai pelan pembetulan bertarikh dipersetujui, atau diterima secara rasmi oleh pemilik sistem sebagai risiko boleh diterima.

- Semua kes ujian dalam Bahagian 7–11 telah dijalankan dan keputusan direkodkan.

- Semua item Senarai Semak Pra-UAT (Bahagian 14) disahkan selesai.

- Pemilik sistem (IPJPSM/EKBK) memberi kelulusan bertulis.

Bahagian 13

## Templat Log Isu (Bug Report)

| Medan | Penerangan |
| --- | --- |
| ID Isu | Nombor rujukan unik (cth BUG-001) |
| Rujukan Kes Ujian | ID daripada Bahagian 7–11 (cth FC-09) |
| Peranan Diuji | IBK/PHD/JPN/IPJPSM/BPM |
| Langkah Ulang Semula | Senarai langkah tepat |
| Hasil Dijangka | — |
| Hasil Sebenar | — |
| Keterukan | Kritikal/Major/Minor/Cadangan (Bahagian 12.1) |
| Tangkapan Skrin/Log | Lampirkan jika ada |
| Status | Baharu/Sedang Dibaiki/Selesai/Ditutup/Diterima Sebagai Risiko |
| Tarikh Dilaporkan / Oleh | — |
| Tarikh Diselesaikan / Oleh | — |

Bahagian 14

## Senarai Semak Sebelum UAT Bermula

- Kesediaan pelayan live disahkan mengikut Bahagian 3.3 (kod terkini digunakan, migrasi dijalankan, storage:link wujud)

- Semua nilai .env dalam Bahagian 4 diisi (terutama MAIL_FROM_ADDRESS, LICENSE_SECRET, CONTROL_PANEL_TOKEN)

- APP_DEBUG=false disahkan pada persekitaran FAT rasmi

- php artisan db:seed dijalankan, data rujukan (Bahagian 6) disahkan lengkap

- Akaun ujian (Bahagian 5) sedia — sekurang-kurangnya 1 IBK bagi setiap jenis shuttle telah melalui aliran pendaftaran + kelulusan penuh

- Ciri baharu "Sekatan Akaun Pemilik Kilang" disahkan berfungsi — rujuk OWNER-01–09 (7.5a); pastikan pasukan pengujian ada akses kepada kedua-dua akaun (pemilik kilang No. SSM dan peribadi No. KP)

- Peti masuk e-mel ujian disediakan untuk mengesahkan penghantaran e-mel sebenar

- Pasukan pengujian dilantik bagi setiap peranan — idealnya wakil sebenar

- Salinan dokumen ini diedarkan kepada semua pasukan pengujian

Lampiran A

## Arahan Artisan Sokongan — Amaran Sebelum Digunakan

Semua arahan berikut dijalankan secara manual (tiada penjadualan automatik). Arahan formc:* dan daerah:* mengikut konvensyen dry-run lalai, --apply untuk tulis — sentiasa jalankan tanpa --apply dahulu dan semak output sebelum menulis ke pangkalan data.

| Arahan | Tujuan | Amaran |
| --- | --- | --- |
| email:check-duplicates | Diagnostik — imbas e-mel pendua merentasi jadual | Selamat, hanya baca |
| formc:fix-group-totals [--apply] | Baiki jumlah kumpulan kayu Borang C yang tersilap kira | Jangan jalankan --apply pada data ujian yang sengaja dicipta untuk uji pepijat ini |
| daerah:fix-pulau-pinang [--apply] | Betulkan ejaan "Seberang Prai" → "Seberang Perai" | Khusus data pengeluaran sedia ada |
| license:key / lock / unlock / status | Rujuk Bahagian 7.14 | Uji di staging sahaja |
| formc:reopen-shuttle5 [--year=] [--apply] | Buka semula Borang C Shuttle 5 untuk pembetulan lajur Pengeluaran Kayu Kumai | Mencetuskan notifikasi/mesej sebenar kepada kilang seolah-olah PHD menolak borang |
| formc:repair-tiada-pengeluaran [--apply] | Betulkan baki stok "Tiada Pengeluaran" yang tersilap ditetapkan 0 | Khusus data pengeluaran sedia ada |

Lampiran B

## Rujukan Silang dengan Skop Kerja Kontrak

Pemetaan kategori kerja dalam SKOP_KERJA_ESHUTTLE.md (Mei–Julai 2026) kepada bahagian pelan ini, bagi memudahkan EKBK mengesahkan setiap item kerja yang dilaporkan "Selesai" benar-benar berfungsi semasa UAT.

| Kategori Skop Kerja | Bahagian UAT/FAT Berkaitan |
| --- | --- |
| (a) Pembaikan Ralat Sistem | Bahagian 7.6 (aliran borang), 9 (ralat & kes sempadan) |
| (b) Notifikasi Sistem | Bahagian 7.11 (notifikasi kilang), 8 (integrasi e-mel — INT-01/02) |
| (c) Dokumentasi Sistem | Dokumen ini + DEPLOY_ARTISAN_STEPS.md sedia ada |
| (d) Database Tuning | Bahagian 11 (prestasi asas) |
| (e) Penambahbaikan Dashboard | Bahagian 7.5 (papan pemuka) |
| (f) Loading Performance / FormFlowService | Bahagian 7.6, khususnya FC-09 (regresi pembetulan PHD) |

Kelulusan

## Tandatangan Penerimaan

| Peranan | Nama | Tandatangan | Tarikh |
| --- | --- | --- | --- |
| Disediakan oleh (Pembangun) | Muhammad Faiz Abdullah |  |  |
| Disemak oleh (Wakil Teknikal EKBK) |  |  |  |
| Diluluskan oleh (Pemilik Sistem/IPJPSM) |  |  |  |

Sistem eShuttle (EKBK) — Pelan UAT/FAT v1.1, 2 Ogos 2026. Dokumen ini tidak mengandungi kredensial sebenar; rujuk Bahagian 4 untuk cara memperoleh setiap nilai konfigurasi.